**Доклад по исполнению муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Завьяловский район» за 2022 год**

Конечным результатом реализации программы является создание комфортной и безопасной среды обитания для настоящего и будущих поколений:

* планомерное развитие территории муниципального образования «Завьяловский район»;
* активизация строительства и привлечения инвестиций;
* надежная работа систем коммунальной инфраструктуры;
* повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
* повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Завьяловский район»;
* надлежащее качество состояния муниципальных дорог и повышение безопасности дорожного движения;
* надлежащее качество транспортного обслуживания населения.

Реализация программы влияет на экономическое развитие, рост доходов и занятости населения за счет развития строительного сектора.

Повышается удовлетворенность жителей деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшения облика и комфортности городской среды.

Так за 2022 год достигнуты следующие результаты:

**1. В рамках подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Завьяловский район»:**

- в рамках реализации установленных полномочий Управлением СМХ осуществлена реализация Региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда; реализация государственной политики по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов; проведение государственного и муниципального жилищного надзора за деятельностью управляющих компаний, ТСЖ и собственников жилых помещений; развитие коммунального хозяйства; реализация Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики и Перечня объектов капитального ремонта;

- осуществлено содержание и развитие объектов муниципальной собственности: увеличение газификации населенных пунктов Завьяловского района. Газификация района составила 83,7 %; осуществлена ликвидация аварий на инженерных коммуникациях в границах муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики"; выявлены бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах муниципального образования "Завьяловский район"; в целях подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. из бюджета Удмуртской Республики выделено 6,6 млн.рублей, из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» 16,3 млн. рублей, сформирована заявка на строительство, реконструкцию, модернизацию ремонта объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета Российской Федерации.

В 2022 году в рамках данной подпрограммы планировалось осуществить расходы из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» 826,1 млн. руб. кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 748 млн. руб. (90,5) % от плана).

**2. В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система муниципального образования «Завьяловский район»:**

- направлены письма в адрес Минтранса УР по продлению автобусных маршрутов, корректировке расписания движения маршрутов;

- осуществлено развитие и содержание дорожной сети на территории Завьяловского района: проведен ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 39,6 км; ежемесячно содержатся 29 школьных автобусных маршрутов протяженностью 84,268 км, ежемесячно содержатся 1397,8 км автомобильных дорог местного значения; проведены обследования состояния автомобильных дорог на предмет капитального и текущего ремонта в 2022 и 2023 годах; выдано 6 разрешений на проезд крупногабаритного транспорта; разработан план по ремонту автомобильных дорог местного значения и направлен в адрес Минтранса УР.

В 2022 году плановые назначения из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» составили 494,1 млн. руб. кассовое исполнение на конец отчетного периода составило 321,4 млн. руб. (65,1) % от плана).

**3. В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Завьяловский район»:**

Целью подпрограммы является улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования «Завьяловский район», повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования «Завьяловский район» за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Основные задачи, решаемые в рамках реализации программы:

- стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

- повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании «Завьяловский район»;

- снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования «Завьяловский район»;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В бюджете муниципального образования «Завьяловский район» на реализацию подпрограммы в 2022 году было предусмотрено 10,5 млн.руб., в том числе:

- мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов  недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов(включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке  на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации  управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов – предусмотрено 0,04 млн. руб. (100 %);, фактическое исполнение составило 0,04 млн. руб. (100 %);

- разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике – предусмотрено 1,0 млн. руб., исполнение – 0;

- разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0,1 млн. руб., исполнение – 0,098 млн. руб.;

- реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения – 0,03 млн. руб., кассовое исполнение составило 0,03 млн. руб.(100%);

- модернизация и обустройство сетей уличного освещения на территории Управления «Завьяловское» 9 333,2 млн. руб., исполнение – 9 333,2 млн. руб. (100 %).

Итого фактически освоено 9,5 млн. руб.

В результате выполняемых энергосберегающих мероприятий ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и бюджетными учреждениями прослеживается снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов в жилищном секторе и коммунальном хозяйстве.

Согласно отчета, уровень эффективности программы - высокоэффективный.

Первый заместитель главы

Администрации муниципального образования С.А. Ожегов