|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГербЗР |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН**  **УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»** |  | **«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ**  **ДЭРИ ЁРОС**  **МУНИЦИПАЛ ОКРУГ»**  **МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТ**  **АДМИНИСТРАЦИЕЗ** |
|  |  |  |
| **УПРАВЛЕНИЕ «КАМЕНСКОЕ»** |  | **«ИЗГУРТ» КИВАЛТОННИ** |

**П Р И К А З**

07.03.2023 № 7

**д. Каменное**

О подготовке гидротехнических сооружений, накопителей жидких отходов, дорожных водопропускных труб к пропуску весеннему половодья 2023 года на территории Управления «Каменское» Администрации Завьяловского района

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь распоряжением от 06.03.2023 № 95 «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»,

приказываю:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Управления «Каменское» (приложение № 1).
2. Для организации пропуска паводковых вод и аварийно-спасательных работ определить состав техники (приложение № 2).
3. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и жизнеобеспечению населения на территории Управления «Каменское» (приложение № 3).

Начальник Управления Д.В. Четкарев

Приложение № 1

к приказу начальника Управления «Каменское» Администрации Завьяловского района

от 07.03.2023 № 7

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии Управления «Каменское»**

Четкарев Д.В. – Начальник Управления, председатель комиссии

Члены комиссии:

Глебов Д.А. – мастер Каменского участка МУП «Завьяловский ГИЦ»

Яковлев В.И. – мастер ДРП-4 АО «ДП «Ижевское»

Лебедев М.В. – балансодержатель Молдаванского пруда д. Динтем-Бодья

Борисов К.Ю. – балансодержатель пруда д. Сизёво

Ягодина Т.Г. – заведующая Мещеряковским ФАП

Тарасов М.П. – участковый инспектор

Приложение № 2

к приказу начальника Управления «Каменское» Администрации Завьяловского района

от 07.03.2023 № 7

**СОСТАВ**

**техники для организации пропуска паводковых вод и аварийно-спасательных работ**

Экскаватор - погрузчик ИП Иванов К.Г.

Фронтальный погрузчик ООО «Орион»

Приложение № 3

к приказу начальника Управления «Каменское» Администрации Завьяловского района

от 07.03.2023 № 7

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка и жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования «Каменское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Определить ответственных за подготовку к приему и пропуску весенних паводковых вод по каждому пруду, водоему, гидротехническому сооружению, организовать дежурство | 10.03.2023 | Начальник Управления, балансодержатели, собственники ГТС, старосты населенных пунктов |
| 2 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения работ по подготовке прудов, водосбросов к приему и пропуску весеннего паводка, объектов к весеннему паводку | 10.03.2023 | Начальник Управления, балансодержатели,  собственники ГТС, предприятия ЖКХ |
| 3 | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на прудах | с 10.03.2023 | Начальник Управления, балансодержатели, собственники ГТС, старосты населенных пунктов |
| 4 | Организовать сработку прудов и водохранилищ до минимально допустимого уровня и поддержать его до пропуска весеннего паводка | с 16.03.2023 | Начальник Управления, балансодержатели, собственники ГТС |
| 5 | Организовать беседы среди учащихся о запрете нахождения людей на прудах и реках в предпаводковом и паводковом периодах | март-апрель 2023 года | Начальник Управления, МБОУ «Каменская СОШ» |
| 6 | Организовать подготовку запасов ГСМ, щебня, песка, пиломатериалов и других материалов для предупреждения прорывов плотины | март-апрель 2023 года | Начальник Управления, балансодержатели, собственники ГТС |
| 7 | Организовать обследование дорог, водопропускных труб, дренажей, в населенных пунктах и принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | до 15.11.2023 | Начальник Управления, балансодержатели автодорог, собственники ГТС |
| 8 | Установить круглосуточное дежурство ответственных лиц, сил и средств в администрации МО «Каменское», на объектах экономики, на каждом водоеме | Апрель 2023 года | Начальник Управления, балансодержатели, собственники ГТС, руководители организаций |
| 9 | Информировать население о запрете перехода через водоемы | Апрель 2023 года | Начальник Управления, балансодержатели ГТС |
| 10 | Организовать проведение работ по защите устьев артезианских скважин, водопроводных систем от попадания в них паводковых вод | Апрель 2023  года | МУП «Завьяловский ГИЦ»  Балансодержатели объектов и систем водоснабжения, |
| 11 | Усилить контроль за качеством питьевой воды | На весь период паводка | Начальник Управления,  МУП «Завьяловский ГИЦ» |